# CHROMA NEOVIM

Plan wykonawczy: od obecnego CLI do działającego instalatora i wydania V1

9 sierpnia 2026

Cel dokumentu: zakończyć pętlę „audyt → poprawki → kolejny audyt” i przejść do budowy produktu. Testy i audyty są od teraz bramką jakości wewnątrz etapu, a nie osobnym kierunkiem rozwoju.

# 0. Streszczenie wykonawcze

Chroma Neovim ma już dojrzały runtime Neovima, component contract, selection state, doctor, planowanie oraz CLI w Go. W bieżącej architekturze brakuje przede wszystkim drugiej połowy instalatora: kodu, który po pokazaniu planu naprawdę pobiera lub przyjmuje drzewo release’u, wykonuje backup, umieszcza konfigurację, zapisuje wybór komponentów, bootstrapuje Neovima, weryfikuje start i dopiero na końcu zapisuje stan instalacji.

Najkrótsza droga do działającego produktu nie prowadzi przez kolejny pełny audyt component systemu. Prowadzi przez vertical slice instalacji. Najpierw backend z lokalnego drzewa developerskiego, następnie ten sam backend z GitHub Release, potem TUI jako cienka warstwa nad tym samym API.

## 0.1. Priorytety

| Tor | Priorytet | Co dowozimy |
| --- | --- | --- |
| A — TERAZ | P0 | Realny chroma install: paths, staging, backup, placement, selection, bootstrap, verify, install.json. |
| B — NASTĘPNIE | P0 | TUI: location → components → preflight → summary → progress → result. |
| C — RELEASE | P0 | GitHub Release assets: binarki CLI, archiwum konfiguracji, SHA256SUMS. |
| D — PO V1 INSTALL | P1 | update, components, rollback, uninstall. |
| Poza V1 | P2+ | Windows, self-update CLI, własny package manager, web/GUI installer, kreator konfiguracji Neovima. |

## 0.2. Docelowe doświadczenie użytkownika

$ chroma install

╭──────────────────── Chroma Neovim ────────────────────╮
│ Installation location                                  │
│                                                        │
│ ● Isolated                                             │
│   ~/.config/chroma-nvim                                │
│   Run with NVIM_APPNAME=chroma-nvim                    │
│                                                        │
│ ○ Default Neovim                                       │
│   ~/.config/nvim                                       │
│   Existing config will be backed up first              │
╰────────────────────────────────────────────────────────╯

Następnie komponenty, preflight narzędzi, podsumowanie, instalacja i ekran końcowy:

✓ Chroma Neovim v1.0.0 installed
✓ component selection written
✓ plugins and parsers bootstrapped
✓ startup verified
✓ installation state recorded

Run:
  NVIM_APPNAME=chroma-nvim nvim

Tryb automatyczny ma używać dokładnie tego samego backendu:

chroma install --non-interactive \
  --version v1.0.0 \
  --profile terraform

# 1. Stan wejściowy projektu

Poniższy plan bazuje na aktualnej architekturze repozytorium oraz cli/DESIGN.md. Projekt ma już komponenty, wspólny contract Lua↔Go, selection state i read-only część CLI. Design wprost opisuje skeleton i stwierdza, że część zapisująca na dysk nie została jeszcze ukończona. [R2]

| Obszar | Stan |
| --- | --- |
| Runtime Neovim | Główne warstwy są oznaczone jako done/stable w README. [R1] |
| Component contract | Istnieje i jest czytany przez Lua oraz Go. [R2] |
| Selection | Istnieje; opisuje intencję użytkownika poza release tree. [R4][R5] |
| CLI read-only | version, components, doctor istnieją. [R3] |
| Plan | install --dry-run buduje i renderuje plan. [R3] |
| Real install | Bez --dry-run CLI nadal odmawia wykonania. [R3] |
| Brakująca część | detect/, pkg/, install/, tui/ są przewidziane w designie, ale nie tworzą jeszcze pełnego flow. [R2] |

Istniejący porządek jest właściwy i powinien zostać zachowany:

detect → resolve → plan → confirm → back up → place → bootstrap → verify → record

record musi pozostać ostatni. install.json nie może opisywać instalacji, która nie przeszła weryfikacji. [R2]

Decyzja projektowa: component taxonomy, selection schema i główne zasady contractu zamrażamy. Wracamy do nich tylko wtedy, gdy konkretny błąd blokuje instalację lub grozi utratą danych.

# 2. Kontrakt produktu V1

## 2.1. V1 rozwiązuje cztery problemy

- Użytkownik nie musi ręcznie klonować repo ani wiedzieć, czym jest NVIM_APPNAME.

- Użytkownik nie musi analizować manifestów, żeby wiedzieć, które warstwy Chroma włączyć.

- Installer informuje o wymaganych zewnętrznych narzędziach i potrafi bezpiecznie zainstalować te, które zna.

- Instalacja jest opisana stanem, dzięki czemu update, rollback i uninstall nie muszą niczego zgadywać.

## 2.2. V1 celowo nie robi

- nie aktualizuje samej binarki chroma;

- nie instaluje konfiguracji z main;

- nie obsługuje Windows;

- nie zastępuje lazy.nvim, Masona ani Treesittera;

- nie tworzy własnego repozytorium pakietów;

- nie uruchamia obcych instalatorów pobranych z URL przez curl | sh;

- nie jest kreatorem ustawień Neovima;

- nie musi wspierać wielu równoległych instalacji Chroma z różnymi selection states;

- nie musi przechowywać długiej historii rollbacków.

## 2.3. Domyślna instalacja

~/.config/chroma-nvim
~/.local/share/chroma-nvim
~/.local/state/chroma-nvim

Uruchomienie:

NVIM_APPNAME=chroma-nvim nvim

Selection pozostaje poza release tree:

~/.config/chroma/components.json

Tryb --default przejmuje ~/.config/nvim dopiero po udanym backupie istniejącej konfiguracji. [R2]

# 3. Docelowa struktura CLI

Nie należy przebudowywać całej architektury. Należy ją dokończyć. Najważniejsza korekta organizacyjna: cmd/chroma/main.go nie może rosnąć razem z installerem i TUI.

cli/
  cmd/chroma/
    main.go
    install.go
    doctor.go
    components.go
    version.go
    common.go

  internal/
    component/        # istnieje: component contract
    plan/             # istnieje: plan
    state/            # istnieje: components.json / selection
    toolver/          # istnieje: wersje narzędzi

    detect/
      system.go
      tools.go

    pkg/
      manager.go
      registry.go
      pacman.go
      apt.go
      dnf.go
      zypper.go
      brew.go

    install/
      options.go
      paths.go
      source.go
      local.go
      github.go
      download.go
      archive.go
      backup.go
      place.go
      bootstrap.go
      verify.go
      transaction.go
      installer.go

    installstate/
      state.go
      writer.go

    tui/
      model.go
      theme.go
      screen_location.go
      screen_components.go
      screen_preflight.go
      screen_summary.go
      screen_progress.go
      screen_result.go

internal/state pozostaje selection state, bo musi utrzymać zgodność z lua/chroma/state.lua. install.json dostaje osobny pakiet internal/installstate, ponieważ opisuje wykonany deployment, a nie intencję użytkownika.

## 3.1. Centralny interfejs installera

type Options struct {
    Version        string
    SourceTree     string // developer-only
    UseDefault     bool
    Selected       []string
    Profile        string
    NonInteractive bool
    DryRun         bool
    AssumeYes      bool
}

type Installer struct {
    Source    Source
    Detector  detect.Detector
    Packages pkg.Manager
    Runner    Runner
}

func (i *Installer) Plan(ctx context.Context, opts Options) (plan.Plan, error)
func (i *Installer) Apply(ctx context.Context, opts Options, p plan.Plan) (Result, error)

TUI, tryb flagowy oraz późniejszy update mają korzystać z tych samych funkcji. internal/tui nie ma prawa robić własnego filesystem logic, dependency resolution czy download logic.

# 4. Roadmapa — kolejność bez skakania między tematami

| # | Etap | Priorytet | Rezultat użytkowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Zamrożenie zakresu | P0 | Koniec otwierania kolejnych audytów jako osobnej fazy. |
| 1 | Rozdzielenie command layer | P0 | main.go przestaje być miejscem całej logiki. |
| 2 | Paths + install.Options | P0 | Jedno źródło prawdy o target/config/data/state. |
| 3 | Local vertical slice | P0 | Prawdziwa instalacja z lokalnego drzewa developerskiego. |
| 4 | Selection transaction | P0 | components.json jest częścią transakcji. |
| 5 | Backup + placement | P0 | Bezpieczne przejęcie targetu. |
| 6 | Bootstrap | P0 | Neovim naprawdę instaluje pluginy/parsers/Mason. |
| 7 | Verify | P0 | Installer wie, że wynik jest uruchamialny. |
| 8 | install.json | P0 | Stan zapisany dopiero po sukcesie. |
| 9 | Real chroma install | P0 | Koniec --dry-run only. |
| 10 | GitHub Release source | P0 | Instalacja release’u zamiast local tree. |
| 11 | Tool/package layer | P1 | Bezpieczna instalacja brakujących narzędzi. |
| 12 | TUI | P0 | Docelowy UX użytkownika. |
| 13 | Release workflow | P0 | Binarki + config archive + checksums. |
| 14 | Update | P1 | Wymiana release’u z zachowaniem selection. |
| 15 | Components | P1 | Zmiana enabled set po instalacji. |
| 16 | Rollback | P1 | Jedna generacja wstecz. |
| 17 | Uninstall | P1 | Usunięcie tylko managed files. |
| 18 | Polish | P2 | Completions, AUR, docs, podpisy release. |

# 5. Etap 0 — zamrożenie zakresu

Priorytet: P0
Rozmiar: S
Zależności: brak

Ten etap nie jest kolejnym projektem dokumentacyjnym. Ma wprowadzić prostą zasadę pracy, która powstrzyma repo przed ponownym wejściem w pętlę audit→fix→audit.

## Zadania

- dopisać w cli/DESIGN.md sekcję „Implementation order”;

- wskazać aktywny milestone: real chroma install;

- każde nowe znalezisko nieblokujące aktualnej funkcji trafia do backlogu;

- blokujące są tylko rzeczy, które mogą:

  - nadpisać cudzą konfigurację;

  - utracić backup;

  - zainstalować inną wersję niż pokazany plan;

  - ominąć bootstrap/verify;

  - zapisać fałszywy install.json;

  - wykonać niekontrolowany zewnętrzny command.

### DONE

- repo jednoznacznie wskazuje installer jako aktywny tor;

- nie istnieje otwarta faza „jeszcze jeden pełny audyt” przed installerem.

Commit: docs(cli): freeze V1 implementation order around the installer

# 6. Etap 1 — rozdzielenie command layer

Priorytet: P0
Rozmiar: S
Zależności: etap 0

Przed rozbudową cmdInstall należy rozdzielić istniejące komendy na pliki bez zmiany zachowania.

cmd/chroma/
  main.go        # main(), run(), usage, exit codes
  install.go     # cmdInstall
  doctor.go      # cmdDoctor
  components.go  # cmdComponents
  version.go     # cmdVersion
  common.go      # tree/load/onPath

## Rozwiązanie

- zachować package main;

- pozostać przy standardowym flag;

- nie dodawać Cobra/urfave/cli tylko po to, żeby „ładniej wyglądało”;

- przenieść funkcje 1:1;

- po refaktorze dopiero rozszerzać cmdInstall.

### DONE

- go build ./cmd/chroma działa;

- version, components, doctor, install --dry-run zachowują obecne zachowanie.

Commit: refactor(cli): split command handlers before the installer grows

# 7. Etap 2 — model ścieżek i install.Options

Priorytet: P0
Rozmiar: M
Zależności: etap 1

Installer nie może składać ścieżek ad hoc. Potrzebny jest jeden model XDG i appname.

type Paths struct {
    AppName       string
    ConfigDir     string
    DataDir       string
    StateDir      string
    SelectionFile string
    InstallState  string
    BackupDir     string
}

func ResolvePaths(useDefault bool) (Paths, error)

## Reguły

- default appname: chroma-nvim;

- --default oznacza appname nvim;

- respektować XDG_CONFIG_HOME, XDG_DATA_HOME, XDG_STATE_HOME;

- brak możliwości wyznaczenia absolutnej ścieżki = odmowa;

- selection: $XDG_CONFIG_HOME/chroma/components.json;

- install state: $XDG_STATE_HOME/<appname>/install.json.

Options:

type Options struct {
    Version        string
    SourceTree     string
    UseDefault     bool
    Selected       []string
    Profile        string
    NonInteractive bool
    DryRun         bool
    AssumeYes      bool
}

### DONE

- każda mutująca komenda korzysta z jednego resolvera;

- alternatywny XDG nie powoduje zapisu do prawdziwego $HOME.

Commit: feat(installer): define installation options and XDG paths

# 8. Etap 3 — pierwszy vertical slice z lokalnego drzewa

Priorytet: P0 — pierwszy prawdziwy feature
Rozmiar: L
Zależności: etap 2

Nie zaczynamy od GitHub API. Najpierw backend ma naprawdę umieć zainstalować Chroma. Źródłem developmentowym jest lokalne drzewo, ale dalsze etapy nie mogą wiedzieć, skąd ono przyszło.

type PreparedSource struct {
    Root     string
    Version  string
    Contract int
    Cleanup  func() error
}

type Source interface {
    Prepare(ctx context.Context) (PreparedSource, error)
}

type LocalSource struct {
    Root string
}

Developer command:

chroma install \
  --source-tree ~/Projekty/chroma-nvim \
  --components terraform,kubernetes \
  --dry-run

## Walidacja local source

- istnieje init.lua;

- istnieje components/;

- component contract przechodzi istniejący loader;

- istnieje lazy-lock.json;

- source i target nie są tą samą ścieżką;

- path jest absolutny.

--source-tree jest developerskie. Produkcyjny chroma install bez tego flagu nie instaluje checkoutu i nigdy nie interpretuje main jako release.

### DONE

- installer potrafi przygotować lokalne źródło;

- install engine później nie rozróżnia LocalSource od GitHubReleaseSource.

Commit: feat(installer): add local release source for end-to-end development

# 9. Etap 4 — selection jako część transakcji

Priorytet: P0
Rozmiar: M
Zależności: etap 3

Istniejący internal/state już zna schema selection i atomowy writer. Installer ma użyć tego pakietu zamiast tworzyć drugi JSON writer. [R4]

## Semantyka flag

- --components terraform,aws oznacza wyłącznie opcjonalne wybory;

- core jest implicit i nie może pojawić się w --components;

- profil minimal oznacza selection [], czyli core-only;

- --components i --profile są mutually exclusive;

- w --non-interactive brak obu oznacza misuse, nie zgadywanie.

## Transakcja selection

- Odczytać stary selection file, jeżeli istnieje.

- Zapisać nowy selection przed bootstrapem.

- Jeżeli późniejszy etap instalacji zawiedzie, przywrócić poprzedni selection.

- Jeśli pliku wcześniej nie było, failure usuwa plik utworzony przez instalator.

### DONE

- udana instalacja zostawia dokładnie selection wybrane przez użytkownika;

- nieudana instalacja nie zmienia trwałego selection.

Commit: feat(installer): make component selection part of the install transaction

# 10. Etap 5 — staging, backup i placement

Priorytet: P0 — krytyczny dla danych
Rozmiar: L
Zależności: etapy 3–4

Nie kopiujemy plików bezpośrednio do aktywnego targetu.

~/.config/
  .chroma-stage-<random>/
  chroma-nvim/
  nvim.chroma-backup-20260809T134200Z/

## Staging

- staging jest sibling targetu, aby finalny rename odbywał się na tym samym filesystemie;

- LocalSource jest kopiowany do staging, nie symlinkowany;

- produkcyjny release archive ma zawierać tylko runtime tree;

- staging jest kompletne przed dotknięciem targetu.

## Polityka targetu

| Stan | Zachowanie |
| --- | --- |
| target nie istnieje | normalna instalacja |
| ~/.config/chroma-nvim istnieje, ale brak managed state | odmowa |
| managed Chroma już istnieje | install odmawia i kieruje do update |
| --default + ~/.config/nvim istnieje | backup obowiązkowy |

## Backup

Preferować os.Rename do sibling path:

~/.config/nvim
→ ~/.config/nvim.chroma-backup-20260809T134200Z

Jeżeli backup nie może się udać bezpiecznie, operacja kończy się przed placement.

### DONE

- nie istnieje ścieżka usuwająca stary target przed backupem;

- nowy config trafia na target jednym rename staging→target;

- placement failure po backupie przywraca backup.

Commit: feat(installer): stage, back up and atomically place the configuration

# 11. Etap 6 — bootstrap Neovima

Priorytet: P0
Rozmiar: L
Zależności: etap 5

Go nie powinien znać szczegółów lazy.nvim, Masona i Treesittera. Konfiguracja powinna wystawić mały stabilny entrypoint headless.

Proponowany moduł:

-- lua/chroma/bootstrap.lua
local M = {}

function M.install()
  -- lazy sync
  -- wait for Mason packages required by enabled components
  -- wait for Treesitter parsers
  -- fail loudly if any required step fails
end

function M.verify()
  -- fast binary verification of the installed runtime
end

return M

Go uruchamia:

env NVIM_APPNAME=chroma-nvim \
  nvim --headless \
  -c 'lua require("chroma.bootstrap").install()' \
  -c 'qa!'

Dla --default nie ustawiamy NVIM_APPNAME.

## Timeout i output

- subprocess zawsze dostaje context.WithTimeout;

- stdout/stderr są zapisywane do logu operacji;

- progress może być streamowany do CLI/TUI;

- Ctrl-C anuluje context i kończy proces.

### DONE

- pierwszy bootstrap nie wymaga ręcznego uruchomienia Neovima;

- błąd lazy/Mason/Treesitter jest błędem instalacji, a nie „success with warning”.

Commity:

- feat(chroma): expose a headless bootstrap entrypoint for the installer

- feat(installer): bootstrap the placed Neovim tree with a bounded process

# 12. Etap 7 — verify

Priorytet: P0
Rozmiar: M
Zależności: etap 6

Bootstrap i verify to dwie różne rzeczy. Bootstrap instaluje zależności, verify odpowiada: „czy wynik jest uruchamialnym Chroma?”.

env NVIM_APPNAME=chroma-nvim \
  nvim --headless \
  -c 'lua require("chroma.bootstrap").verify()' \
  -c 'qa!'

Verify ma być mały i binarny:

- selection rozwiązuje się bez błędu instalacyjnego;

- enabled set zawiera core i oczekiwane komponenty;

- krytyczne moduły runtime mogą się załadować;

- nie uruchamia pełnego :checkhealth.

### DONE

- installer odróżnia bootstrap failed od verify failed;

- oba błędy uruchamiają rollback transakcji.

Commit: feat(installer): verify the installed Chroma before recording state

# 13. Etap 8 — install.json

Priorytet: P0
Rozmiar: M
Zależności: etap 7

install.json opisuje wykonany deployment i powstaje dopiero po verify.

{
  "schema": 1,
  "version": "v1.0.0",
  "appname": "chroma-nvim",
  "config_dir": "/home/user/.config/chroma-nvim",
  "data_dir": "/home/user/.local/share/chroma-nvim",
  "state_dir": "/home/user/.local/state/chroma-nvim",
  "selection_file": "/home/user/.config/chroma/components.json",
  "backup": "",
  "installed_at": "2026-08-09T13:42:00+02:00",
  "source": {
    "type": "release",
    "sha256": "..."
  }
}

## Implementacja

- nowy pakiet internal/installstate;

- osobna schema;

- atomic writer: temp → fsync → rename → fsync parent;

- uninstall/update korzystają z zapisanych ścieżek zamiast przeliczać je z bieżącego środowiska.

### DONE

- install.json nie istnieje po failure;

- po success zawiera wszystko potrzebne do update/rollback/uninstall.

Commit: feat(installer): record verified installations in install.json

# 14. Etap 9 — włączenie prawdziwego chroma install

Priorytet: P0 — pierwszy duży milestone
Rozmiar: M
Zależności: etapy 2–8

Dopiero tutaj usuwamy obecne ograniczenie install --dry-run only. [R3]

cmdInstall
  ├─ parse options
  ├─ resolve paths
  ├─ prepare source
  ├─ load contract
  ├─ detect machine
  ├─ build plan
  ├─ render plan
  ├─ confirm
  └─ installer.Apply(...)
       ├─ save previous selection
       ├─ write selection
       ├─ stage
       ├─ backup
       ├─ place
       ├─ bootstrap
       ├─ verify
       ├─ write install.json
       └─ cleanup staging

Minimalny tekstowy UX przed TUI:

Chroma Neovim will be installed.

Location    ~/.config/chroma-nvim
Components core, terraform, kubernetes
Existing   none
Tools      terraform: present
           kubectl: present
           tflint: missing (recommended)

Proceed? [y/N]

## Ctrl-C

Przed mutacją zwykłe przerwanie. W trakcie mutacji: cancel context → stop subprocess → rollback → komunikat o rezultacie rollbacku.

### DONE

- chroma install --source-tree ... naprawdę instaluje do czystego XDG;

- po sukcesie NVIM_APPNAME=chroma-nvim nvim startuje;

- kontrolowany failure po placement przywraca target i selection.

Commit: feat(cli): execute the installation plan instead of stopping at dry-run

# 15. Etap 10 — GitHub Release source i integralność

Priorytet: P0
Rozmiar: L
Zależności: etap 14

Teraz można zastąpić LocalSource produkcyjnym source’em bez zmiany install engine. Design projektu już zakłada, że CLI instaluje release, nigdy main. [R2]

## Artefakty release

chroma-nvim-v1.0.0.tar.gz
chroma-linux-amd64
chroma-linux-arm64
chroma-darwin-arm64
SHA256SUMS

## Dlaczego własne archive

- stabilna nazwa;

- kontrolowany layout;

- brak development-only plików;

- checksum policzony w tym samym release workflow;

- installer weryfikuje dokładnie asset, który rozpakowuje.

## Download flow

- latest rozwiązać do konkretnego tagu przed pokazaniem planu.

- Pobrać SHA256SUMS.

- Pobrać config archive do tempfile.

- Policzyć SHA-256 lokalnie.

- Porównać checksum.

- Dopiero potem rozpakować.

- Zweryfikować layout i component contract.

## Bezpieczne rozpakowanie

- odrzucić absolute paths;

- odrzucić .. po filepath.Clean;

- w V1 odrzucić symlinki i hardlinki w archive;

- nie honorować uid/gid z tarballa;

- nie pisać poza staging root.

### DONE

- chroma install --version vX.Y.Z nie potrzebuje repo;

- checksum mismatch kończy się przed placement;

- nieistniejący asset daje jasny błąd release/version.

Commit: feat(installer): fetch and verify a tagged Chroma release

# 16. Etap 11 — detect i package manager

Priorytet: P1, ale potrzebny przed finalnym TUI
Rozmiar: L
Zależności: etap 15

Component contract mówi co jest wymagane. CLI registry mówi jak dane narzędzie zainstalować na konkretnym systemie. Nie mieszamy tych warstw. [R2]

type System struct {
    OS             string
    Arch           string
    PackageManager string
    IsRoot         bool
}

func DetectSystem() (System, error)
func DetectTools(set component.Set, selected []string) []ToolStatus

Interfejs package managera:

type Manager interface {
    Name() string
    CanInstall(tool string) bool
    Command(tool string) (Command, bool)
    Install(ctx context.Context, tools []string, runner Runner) error
}

## Registry

Przykład idei:

logical tool: tflint
  pacman: tflint
  apt:    unsupported
  dnf:    unsupported
  brew:   tflint

Nazwy pakietów nie trafiają do component contractu. To wiedza implementacyjna CLI.

## Polityka

- required missing: duże ostrzeżenie;

- recommended missing: opcjonalna instalacja;

- brak pewnego mapowania: pokaż manual instruction;

- żadnego curl | sh;

- żadnego sh -c dla commandów package managera;

- sudo tylko po jawnej decyzji użytkownika.

Przykładowe builders:

pacman: sudo pacman -S --needed <pkg...>
apt:    sudo apt-get install -y <pkg...>
dnf:    sudo dnf install -y <pkg...>
zypper: sudo zypper --non-interactive install <pkg...>
brew:   brew install <pkg...>

### DONE

- doctor i installer używają wspólnej detekcji;

- status toola: present / too old / installable / manual-only;

- żadna instalacja pakietu nie przechodzi przez shell string.

Commity:

- feat(cli): detect the host and its package manager

- feat(cli): install only package-manager tools with known mappings

# 17. Etap 12 — TUI

Priorytet: P0 dla produktu
Rozmiar: XL
Zależności: działający backend installera

TUI powstaje dopiero wtedy, gdy backend potrafi wykonać instalację bez TUI. Dzięki temu problemy z UI nie mieszają się z problemami filesystemu i bootstrapu.

## Biblioteki

Rekomendowany jest aktualny stack Charm v2:

charm.land/bubbletea/v2
charm.land/bubbles/v2
charm.land/lipgloss/v2

Na dzień dokumentu oficjalne release pages pokazują Bubble Tea v2.0.8, Bubbles v2.1.1 oraz Lip Gloss v2.0.5. [R6][R7][R8]

go get charm.land/bubbletea/v2
go get charm.land/bubbles/v2
go get charm.land/lipgloss/v2

## Ekrany

- Welcome — nazwa, wersja CLI, start/exit.

- Location — isolated vs default.

- Components — checklist optional components; core locked.

- Preflight — required/recommended tools.

- Tools — checkboxy tylko dla installable mappings.

- Summary — finalny plan.

- Confirm — finalne potwierdzenie.

- Progress — download/checksum/backup/place/bootstrap/verify/record.

- Result — success albo failure + rollback status + log path.

## Model

type screen int

const (
    screenWelcome screen = iota
    screenLocation
    screenComponents
    screenPreflight
    screenTools
    screenSummary
    screenProgress
    screenResult
)

type model struct {
    screen screen
    opts   install.Options
    plan   plan.Plan
    result install.Result
    err    error
    width  int
    height int
}

## Reguły UX

- installer nie wymaga Nerd Font do działania;

- Catppuccin Mocha Peach jest akcentem, ale interfejs nadal działa bez kolorów;

- mały terminal musi działać;

- Ctrl+C zawsze działa;

- footer pokazuje skróty;

- --non-interactive całkowicie pomija TUI;

- brak TTY oznacza tryb tekstowy/flagowy, nie próbę wejścia do alternate screen.

### DONE

- chroma install w TTY otwiera TUI;

- TUI generuje to samo Options i ten sam Plan co tryb flagowy;

- internal/tui nie ma operacji filesystem/download/package poza wywołaniami backendu.

Commit: feat(tui): add the interactive Chroma installer flow

# 18. Etap 13 — release workflow

Priorytet: P0
Rozmiar: L
Zależności: real install + release source + TUI

Dopiero teraz publikujemy installer. Obecny design słusznie nie chce release joba, który publikuje binarkę niepotrafiącą nic zainstalować. [R2]

## Jeden tag, jeden kontrakt

v1.0.0 oznacza konkretny config oraz konkretną binarkę CLI, która rozumie jego contract.

Assets:

chroma-linux-amd64
chroma-linux-arm64
chroma-darwin-arm64
chroma-nvim-v1.0.0.tar.gz
SHA256SUMS

Pipeline:

- checkout exact tag;

- existing Lua + Go gates;

- build CLI matrix;

- build runtime config archive;

- SHA-256 wszystkich assets;

- GitHub Release;

- wstrzyknięcie CLI version przez -ldflags.

Podpisywanie checksum (minisign/cosign) jest dobrym kolejnym krokiem, ale nie powinno blokować pierwszego V1, jeśli projekt nie ma jeszcze polityki kluczy.

### DONE

- użytkownik może pobrać binarkę i zainstalować konkretny tag;

- chroma version pokazuje wersję release;

- clean-machine smoke instaluje release asset.

Commit: ci(release): publish CLI binaries, config archive and checksums

# 19. Etap 14 — chroma update

Priorytet: P1
Rozmiar: L
Zależności: publiczny installer

Update jest prostszy, ponieważ selection żyje poza release tree.

load install.json
load components.json
resolve target version
fetch + verify release
build plan
confirm
stage
backup current config
place new config
bootstrap
verify
update install.json
keep previous backup for rollback

Reguły:

- update nie pyta ponownie o components;

- contract nowszy niż CLI rozumie = odmowa i komunikat „update chroma CLI first”;

- data/state nie są kasowane przed bootstrapem;

- failure przywraca stary config;

- selection pozostaje niezmieniony.

### DONE

- update nie rekonfiguruje użytkownika;

- wadliwy nowy release nie niszczy poprzedniej instalacji.

Commit: feat(cli): update a managed Chroma installation transactionally

# 20. Etap 15 — chroma components

Priorytet: P1
Rozmiar: M
Zależności: TUI + managed install

Ta komenda zmienia selection, a nie release.

Flow:

- wczytać managed install;

- wczytać contract z zainstalowanego release;

- pokazać bieżący selection;

- zapisać nowy components.json atomowo;

- bootstrapować nowe wymagane pluginy/parsers;

- verify;

- failure → restore previous selection.

V1 nie musi automatycznie usuwać pluginów po wyłączeniu komponentu. Runtime przestaje je ładować i to wystarcza. --clean można dodać później.

### DONE

- core-only → enable Terraform bez reinstall;

- disable Terraform → layer nie ładuje się przy następnym starcie.

Commit: feat(cli): edit component selection without reinstalling Chroma

# 21. Etap 16 — chroma rollback

Priorytet: P1
Rozmiar: M
Zależności: update

Rollback V1 = jedna generacja wstecz.

- wczytać install.json;

- sprawdzić backup;

- przenieść bieżący config do temporary rollback staging;

- przywrócić backup;

- verify;

- po sukcesie zaktualizować install state;

- po failure przywrócić config sprzed rollbacku.

Selection pozostaje odrębnym dokumentem. Rollback configu nie powinien potajemnie zmieniać wyboru komponentów.

### DONE

- backup można przywrócić bez utraty aktualnego configu, jeśli rollback sam się nie uda.

Commit: feat(cli): roll back one managed Chroma generation

# 22. Etap 17 — chroma uninstall

Priorytet: P1
Rozmiar: M
Zależności: managed install state

Uninstall usuwa wyłącznie ścieżki zapisane w managed state.

- brak install.json → odmowa „not a managed installation”;

- przed usunięciem pokazać dokładną listę paths;

- dla --default zaproponować przywrócenie oryginalnego backupu;

- --keep-state może zostawić metadata/logi;

- selection domyślnie rekomenduję pozostawić, aby reinstall zachował intencję;

- --purge-selection usuwa selection świadomie.

### DONE

- uninstall nie usuwa niczego, czego nie ma w install state;

- użytkownik widzi dokładne paths przed wykonaniem.

Commit: feat(cli): uninstall only files recorded as managed

# 23. Etap 18 — polish dopiero po działającym produkcie

Dopiero tutaj:

- fish/zsh/bash completions;

- AUR/PKGBUILD;

- Homebrew tap;

- man page;

- --json dla automatyzacji;

- podpisywanie release checksums;

- import/adopt istniejącej ręcznej instalacji;

- lepszy diff przy update;

- ewentualne czyszczenie orphaned plugin data.

# 24. Rozwiązania techniczne dla trudnych miejsc

## 24.1. Jawny Transaction object

Nie rozrzucać rollbacku w przypadkowych defer.

type Transaction struct {
    Target            string
    Stage             string
    Backup            string
    SelectionPath     string
    PreviousSelection []byte
    HadSelection      bool
    Placed            bool
    BackupCreated     bool
    Committed         bool
}

func (tx *Transaction) Rollback() error
func (tx *Transaction) Commit()

Własności:

- rollback idempotentny;

- tx zapisuje wyłącznie fakty, które rzeczywiście zaszły;

- Commit() wyłącza deferred rollback;

- rollback reportuje własne błędy zamiast je ukrywać.

## 24.2. Runner zamiast exec.Command w wielu pakietach

type Command struct {
    Name string
    Args []string
    Env  []string
    Dir  string
}

type Runner interface {
    Run(ctx context.Context, cmd Command, sink ProgressSink) error
}

Jeden Runner daje:

- timeout;

- cancellation;

- logowanie;

- stream stdout/stderr;

- jeden sposób uruchamiania package managera i Neovima.

## 24.3. Progress events wspólne dla CLI i TUI

type Event struct {
    Step    string
    Status  string // start, progress, done, warning, failed
    Message string
}

type ProgressSink interface {
    Emit(Event)
}

Plain CLI wypisuje eventy jako linie. TUI zamienia je na Bubble Tea messages. Backend nie importuje Bubble Tea.

## 24.4. Log operacji

$XDG_STATE_HOME/chroma-nvim/logs/
  install-20260809T134200Z.log
  update-20260817T091500Z.log

Do logu: pełne stdout/stderr subprocessów. Na ekranie: status + path do logu przy błędzie.

Nie logować:

- secret environment variables;

- zawartości Vault buffers;

- credential files;

- tokenów GitHub/AWS.

## 24.5. Lock mutujących operacji

Dwa jednoczesne install/update/components nie mogą modyfikować tego samego appname.

Najprostszy wariant bez dodatkowej zależności:

~/.local/state/chroma-nvim/.chroma.lock/

os.Mkdir jest atomowe. W lock dir można zapisać PID i timestamp. Przy istniejącym locku operacja odmawia zamiast zgadywać.

# 25. Docelowy kontrakt komend

chroma install
  --version vX.Y.Z|latest
  --components terraform,kubernetes,aws
  --profile minimal|terraform|kubernetes|everything
  --default
  --dry-run
  --non-interactive
  --yes
  --source-tree PATH        # developer-only

chroma doctor
  --installed
  --tree PATH

chroma components
  --add terraform,aws
  --remove docker
  --non-interactive

chroma update
  --version vX.Y.Z|latest
  --dry-run
  --yes

chroma rollback
  --dry-run
  --yes

chroma uninstall
  --keep-state
  --purge-selection
  --dry-run
  --yes

chroma version

## Zasady flag

- --dry-run nigdy nie zapisuje;

- --non-interactive nie pozostawia pytań bez odpowiedzi;

- --yes potwierdza finalny plan, ale nie zgaduje components/tools;

- --components i --profile są mutually exclusive;

- core nie jest legalnym elementem --components;

- latest zostaje rozwiązane do konkretnego tagu przed pokazaniem planu.

## Exit codes

| Code | Znaczenie |
| --- | --- |
| 0 | success |
| 1 | operation failed |
| 2 | misuse / incomplete non-interactive input |
| 3 | plan declined |
| 4 | preflight refused |

Zachować istniejący kontrakt exit codes. [R2][R3]

# 26. TUI — dokładne wireframes

## 26.1. Location

╭──────────────────── Chroma Neovim ────────────────────╮
│ Installation location                                  │
│                                                        │
│ ● Isolated                                             │
│   ~/.config/chroma-nvim                                │
│   Run with NVIM_APPNAME=chroma-nvim                    │
│                                                        │
│ ○ Default Neovim                                       │
│   ~/.config/nvim                                       │
│   Existing config will be backed up first              │
│                                                        │
│ Enter continue   ↑↓ select   q quit                    │
╰────────────────────────────────────────────────────────╯

## 26.2. Components

Core                         [always enabled]

[x] Terraform / OpenTofu
[x] Kubernetes
[ ] Helm
[x] Ansible
[ ] Vault
[x] AWS
[ ] Docker
[ ] GitHub Actions

Space toggle   a all   n none   Enter continue

## 26.3. Preflight

Required
  ✓ nvim          0.12.x
  ✓ git           2.x
  ✓ tree-sitter   0.26.x
  ! kubectl       not found

Recommended
  ✓ fzf
  ✓ bat
  ! tflint        installable with pacman
  ! lazygit       manual / optional

Enter continue   d details   b back

## 26.4. Summary

Release      v1.0.0
Location     ~/.config/chroma-nvim
Components   terraform, kubernetes, ansible, aws
Packages     tflint via pacman
Backup       not required
Bootstrap    plugins + Mason + parsers
Verify       headless Chroma startup

Install now?   [ Install ]  [ Back ]  [ Cancel ]

## 26.5. Progress

✓ Resolve release
✓ Download config archive
✓ Verify SHA-256
✓ Write component selection
✓ Stage configuration
✓ Place configuration
→ Bootstrap Neovim
  Mason: installing tflint...
  Treesitter: compiling hcl...
○ Verify startup
○ Record installation

## 26.6. Failure

Installation failed during bootstrap.

✓ Process stopped
✓ Previous selection restored
✓ Previous Neovim config restored
✓ Staging directory removed

Log:
~/.local/state/chroma-nvim/logs/install-....log

No install state was recorded.

Ekran failure jest ważniejszy niż animacje. Użytkownik musi jednoznacznie wiedzieć, czy poprzedni stan wrócił.

# 27. Package manager — minimalna matryca V1

Nie należy zgadywać nazw pakietów. Registry może mieć status unsupported, a TUI pokaże manual instruction. Przed implementacją mapowania nazwy pakietów trzeba sprawdzać w oficjalnych repozytoriach danej dystrybucji.

| Tool | pacman | apt | dnf | zypper | brew |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ripgrep | ripgrep | ripgrep | ripgrep | ripgrep | ripgrep |
| fd | fd | fd-find | verify | verify | fd |
| fzf | fzf | fzf | fzf | fzf | fzf |
| bat | bat | bat | bat | bat | bat |
| lazygit | verify | verify | verify | verify | lazygit |
| yazi | verify | verify | verify | verify | yazi |
| terraform | verify/vendor repo | verify/vendor repo | verify/vendor repo | verify/vendor repo | terraform |
| kubectl | verify | verify | verify | verify | kubernetes-cli |
| helm | verify | verify | verify | verify | helm |
| ansible | ansible | ansible | ansible | ansible | ansible |

verify oznacza: nie kodować mapowania z pamięci. Jeżeli brak potwierdzonej paczki, CLI mówi „manual-only”.

# 28. Macierz błędów

| Sytuacja | Reakcja | Stan po operacji |
| --- | --- | --- |
| brak HOME/XDG | refuse przed planem | nic nie zapisano |
| unknown component | exit 2 | nic nie zapisano |
| invalid contract | exit 1 | nic nie zapisano |
| target unmanaged | refuse | nic nie zapisano |
| backup failure | stop | target nietknięty |
| download failure | stop | target nietknięty |
| checksum mismatch | stop | target nietknięty |
| archive traversal | stop | target nietknięty |
| selection write failure | stop | target nietknięty |
| placement failure po backupie | rollback backup | poprzedni target wraca |
| bootstrap failure | rollback target + selection | brak install.json |
| verify failure | rollback target + selection | brak install.json |
| install.json write failure | rollback | nie zostawiamy unmanaged success |
| Ctrl-C podczas mutacji | cancel + rollback | brak install.json |

# 29. Inwarianty bezpieczeństwa installera

- Nigdy nie instaluj main w ścieżce produkcyjnej.

- Nigdy nie kasuj targetu przed backupem.

- Nigdy nie zapisuj install.json przed verify.

- Nigdy nie wykonuj package install przez sh -c z tekstem z manifestu.

- Nigdy nie ufaj pathom z archive.

- Nigdy nie zakładaj, że target jest managed bez install state.

- Nigdy nie zgaduj selection w --non-interactive.

- Nigdy nie nadpisuj selection bez rollbacku.

- Nigdy nie pozwalaj dwóm mutującym operacjom działać równolegle na tym samym appname.

- Nigdy nie loguj sekretów.

# 30. Polityka testów po zmianie priorytetu

Testy zostają, ale przestają być produktem.

| Rodzaj | Polityka |
| --- | --- |
| Unit tests | Tylko paths, parsery, transaction, gdzie błąd jest tani do odtworzenia. |
| Smoke install | Jeden E2E na tymczasowym XDG: local source → install → headless verify. |
| Rollback smoke | Jedna kontrolowana awaria po placement. |
| Release smoke | Tagowany asset → clean temp HOME → install. |
| TUI tests | Model transition sanity, nie snapshot każdego ekranu. |
| Audyt | Przed publicznym release albo po zmianie safety-critical części; nie jako ciągły milestone. |

Reguła blokowania:

Czy finding może:
  - nadpisać cudzą konfigurację?
  - utracić backup?
  - zainstalować inną wersję niż pokazany plan?
  - zapisać fałszywy install state?
  - ominąć verify?
  - uruchomić obcy command w niekontrolowany sposób?

TAK  -> blokuje milestone
NIE  -> backlog, kontynuujemy produkt

# 31. Proponowana seria commitów

| # | Commit |
| --- | --- |
| 01 | docs(cli): freeze V1 implementation order around the installer |
| 02 | refactor(cli): split command handlers before the installer grows |
| 03 | feat(installer): define installation options and XDG paths |
| 04 | feat(installer): add local release source for end-to-end development |
| 05 | feat(installer): make component selection part of the install transaction |
| 06 | feat(installer): stage, back up and atomically place the configuration |
| 07 | feat(chroma): expose a headless bootstrap entrypoint for the installer |
| 08 | feat(installer): bootstrap the placed Neovim tree with a bounded process |
| 09 | feat(installer): verify the installed Chroma before recording state |
| 10 | feat(installer): record verified installations in install.json |
| 11 | feat(cli): execute the installation plan instead of stopping at dry-run |
| 12 | feat(installer): fetch and verify a tagged Chroma release |
| 13 | feat(cli): detect the host and its package manager |
| 14 | feat(cli): install only package-manager tools with known mappings |
| 15 | feat(tui): add the interactive Chroma installer flow |
| 16 | ci(release): publish CLI binaries, config archive and checksums |
| 17 | feat(cli): update a managed Chroma installation transactionally |
| 18 | feat(cli): edit component selection without reinstalling Chroma |
| 19 | feat(cli): roll back one managed Chroma generation |
| 20 | feat(cli): uninstall only files recorded as managed |
| 21 | docs: make chroma install the primary installation path |
| 22 | feat(cli): add shell completions and post-V1 packaging |

Commity 01–16 tworzą installer V1. 17–20 to lifecycle. 21–22 to dystrybucja i polish.

# 32. Co robić TERAZ — pierwsze 15 zadań

- Przenieś cmdInstall, cmdDoctor, cmdComponents, cmdVersion do osobnych plików cmd/chroma/ bez zmiany zachowania.

- Dodaj internal/install/options.go i paths.go.

- Zmień semantykę --components: optional IDs bez core; core implicit.

- Dodaj developerski --source-tree.

- Dodaj internal/install/source.go i local.go; waliduj tree.

- Dodaj transaction.go z rollbackiem selection/target/staging.

- Użyj istniejącego internal/state do atomowego zapisu selection.

- Dodaj staging sibling targetu i kopiowanie LocalSource.

- Dodaj unmanaged-target refuse i backup dla --default.

- Dodaj lua/chroma/bootstrap.lua.

- Dodaj Go Runner z timeoutem i wywołaj bootstrap.

- Dodaj verify i rollback przy failure.

- Dodaj internal/installstate i zapis install.json po verify.

- Usuń ograniczenie install --dry-run only; local source ma naprawdę instalować.

- Dopiero po udanym local E2E zacznij github.go + release archive + SHA256SUMS.

Moment rozpoczęcia TUI: dopiero gdy punkt 14 działa. Wcześniej TUI tylko utrudni debugowanie backendu.

# 33. Milestones

| Milestone | Definicja |
| --- | --- |
| M1 — Local installer | chroma install --source-tree wykonuje pełny transakcyjny install. |
| M2 — Release installer | chroma install --version vX.Y.Z pobiera i weryfikuje release asset. |
| M3 — Tool-aware installer | Preflight wykrywa missing/old tools i instaluje znane pakiety. |
| M4 — TUI installer | chroma install prowadzi użytkownika przez cały flow. |
| M5 — Public V1 install | Tag publikuje binarki, archive i SHA256SUMS; clean-machine smoke działa. |
| M6 — Lifecycle | update, components, rollback, uninstall korzystają z managed state. |

## 33.1. Definicja Chroma Installer V1

- Linux ma pełną ścieżkę od binarki do działającego Neovima;

- isolated install nie dotyka istniejącego ~/.config/nvim;

- TUI pozwala wybrać komponenty i pokazuje missing tools;

- release jest tagowany i sprawdzony checksumem;

- instalacja jest transakcyjna;

- install.json powstaje wyłącznie po verify;

- README prowadzi przede wszystkim przez chroma install, a manual git clone zostaje jako advanced path.

## 33.2. Definicja Chroma CLI V1

Installer V1 + update + components + rollback + uninstall.

Nie są wymagane:

- self-update CLI;

- Windows;

- AUR/Homebrew;

- GUI;

- web installer.

# 34. Backlog — ważne, ale nie teraz

- kolejny pełny audyt całego Neovima bez konkretnego triggera;

- 100% test coverage CLI;

- snapshot testing każdego widoku TUI;

- refactor component contract dla estetyki;

- self-update binarki;

- Windows;

- web installer;

- GUI installer;

- własny release metadata server;

- plugin marketplace;

- własny package resolver;

- automatyczne czyszczenie wyłączonych pluginów;

- wiele równoległych profili Chroma;

- rollback history > 1 generacja;

- telemetry.

Jeżeli coś z tej listy pojawia się podczas implementacji, zapisujemy issue i wracamy do aktywnego milestone. Wyjątkiem jest wyłącznie realne ryzyko utraty danych albo złamanie głównych inwariantów installera.

# 35. Źródła i stan odniesienia

Dokument przygotowano 9 sierpnia 2026 na podstawie publicznego repozytorium i dokumentacji projektu.

| Ref | Źródło | URL |
| --- | --- | --- |
| R1 | Chroma Neovim repository / README | https://github.com/ultherego/chroma-nvim |
| R2 | CLI architecture — cli/DESIGN.md | https://github.com/ultherego/chroma-nvim/blob/main/cli/DESIGN.md |
| R3 | CLI entrypoint / current install --dry-run — main.go | https://github.com/ultherego/chroma-nvim/blob/main/cli/cmd/chroma/main.go |
| R4 | Go selection state — cli/internal/state/state.go | https://github.com/ultherego/chroma-nvim/blob/main/cli/internal/state/state.go |
| R5 | Lua selection state — lua/chroma/state.lua | https://github.com/ultherego/chroma-nvim/blob/main/lua/chroma/state.lua |
| R6 | Bubble Tea releases | https://github.com/charmbracelet/bubbletea/releases |
| R7 | Bubbles releases | https://github.com/charmbracelet/bubbles/releases |
| R8 | Lip Gloss releases | https://github.com/charmbracelet/lipgloss/releases |
| R9 | GitHub release management | https://docs.github.com/en/repositories/releasing-projects-on-github/managing-releases-in-a-repository |

# 36. Ostateczna kolejność prac

Jeżeli chcesz potraktować cały dokument jak listę poleceń, kolejność jest następująca:

TERAZ
  1. split command layer
  2. install.Options + Paths
  3. LocalSource
  4. selection transaction
  5. staging + backup + placement
  6. bootstrap
  7. verify
  8. install.json
  9. real chroma install

POTEM
  10. GitHub Release source
  11. detect + package manager
  12. TUI
  13. release workflow

DOPIERO PO INSTALLER V1
  14. update
  15. components
  16. rollback
  17. uninstall
  18. polish / packaging

Najbliższy konkretny cel nie brzmi „mieć lepsze testy”. Brzmi:

chroma install --source-tree ~/Projekty/chroma-nvim ma naprawdę utworzyć odseparowaną instalację, bootstrapować ją, zweryfikować i zapisać managed state. Dopóki tego nie ma, nie budujemy update, rollbacku ani kolejnego audytu.